各项目软件管理工具使用情况及优化建议

| Confluence |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用情况 | 优化建议 | 备注 |
| 1 | 世纪博创 | 整体模板已搭建起来，但各个模板均无内容上传，（即使上传的内容也很混乱）使用情况差 | 与唐总对接，督促做起来 | 特重点关注 |
| 2 | 开心科技 | 整体模板已搭建起来，大部分模板已有相关内容上传，但仍有相关板块无内容上传。且上传内容有些较为混乱。使用情况较差 | 与黄小芹对接，给出相关要求，让其按要求优化板块 | 重点关注 |
| 3 | H5即时游戏 | 模块已搭建起来，但因是新开项目，故上传内容不多。但是需要的板块仍需添加上去。使用情况较差。 | 参照研3《迷失》项目组为范本 | 重点关注 |
| 4 | 区块链 | 整体模板已搭建完成，但大部分板块均无内容上传。使用情况较差。 | 与朱俊峰进行对接，优化项目模块，填充内容 | 重点关注 |
| 5 | 迷失 | 整体模板已搭建完成，各个模块均有内容上传。上传内容清晰、一目了然。使用情况较好 | 其中周报板块需优化。建议项目组具体到每位成员每周工作内容 | 一般关注 |
| 6 | 你好陌生人 | 模块已搭建起来，但相关内容暂未上传。使用情况较差 | 参照研3《迷失》项目组为范本 | 重点关注 |
| 7 | 麻辣川牌 | 整体模板已搭建完成，各个模块均有内容上传。上传内容清晰、一目了然。使用情况较好 | 暂无 | 一般关注 |
| 8 | 捕鱼 | 整体模板已搭建完成，各个模块均有内容上传。上传内容清晰、一目了然。使用情况较好 | 暂无 | 一般关注 |
| 9 | 水富阳天 | 暂未使用 | 成都这边所有项目搭建完成并使用走上正轨后，李虹翔或需出差一次，现场教学 | 现阶段未关注 |

| jira |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 使用情况 | 优化建议 | 备注 |
| 1 | 世纪博创 | 未使用，使用情况很差 | 成熟项目，肯定可以任务流程化。与唐总直接对接，督促做起来 | 特重点关注 |
| 2 | 开心科技 | 已使用，使用情况一般 | 需明确告知当做是一种工作习惯，每天的工作过程可见 | 重点关注 |
| 3 | H5即时游戏 | 已使用，使用情况一般 | 使用涉及面不多，考虑新项目前期没多少东西，主要体现为安排什么人做什么事。建议工作过程流程化 | 重点关注 |
| 4 | 区块链 | 已使用，但使用情况较差 | 基本无任务流程 | 重点关注 |
| 5 | 迷失 | 已使用，但使用情况一般 | 使用涉及面不多，考虑跟新项目有关，新项目前期都没多少东西可做，安排人做事。建议后期工作过程流程化。基本无事务 | 重点关注 |
| 6 | 你好陌生人 | 已使用，但使用情况较差 | 使用涉及面不多，考虑跟新项目有关，新项目前期都没多少东西可做，安排人做事。建议后期工作过程流程化。基本无任务流程。 | 重点关注 |
| 7 | 麻辣川牌 | 已使用，使用情况良好 | 暂无 | 一般关注 |
| 8 | 捕鱼 | 已使用，使用情况良好 | 暂无 | 一般关注 |
| 9 | 水富阳天 | 还未使用 | 成都这边所有项目搭建完成并使用走上正轨后，李虹翔或要出差一次，现场教学 | 现阶段未关注 |