- 附件一：

- Confluence空间要求填报/上传内容

- 一、页面

1、项目概述——项目/公司概述及项目组/分公司组织架构、人员姓名/岗位。

- 2、项目开发、运营、销售计划时间轴。

- 二、页面树结构

- 产品市场

- 市场合同

- （2）市场周报—市场调研过程，市场反馈，调研的结果好坏，如何处理，市场的数据（月度或周报）

- （3）市场调研——需包括市场动向、变化、需求，竞品情况等

- （4）市场资源——需合作商、客户等的情况

- （5）销售计划

- （6）市场文件夹

- 产品研发

- Master社区——项目负责人记录项目进度

- 策划社区——每个板块策划文案（比如说版本说明、图样、细致要求等等），分日、月计划。

- 版本迭代记录——需要更新时间、更新内容、测试人员、测试效果、解决的问题（上一版本的bug）、产生的新功能

- 月度计划——月度计划必须细化到周、每一项的工作内容。

- 事故记录——处理研发过程中遇到的问题，对事故进行描述，事故的原因解决方是什么，如何预防等形成文档、文案。

- 研发文件夹

- 产品运营

- 推广周报——推广的过程、总结（遇到的问题，好的方面坏的方面，解决的办法等）和推广结果（数据展示）。

- 运营计划——月度工作计划，如运营推广方案（推广的时间，方式，预算等等）

- 运营财务记录——推广费用，收支结余等情况，形成表格。

- 运营资源——合作方（合作商）、客户

- 运营合同

- 运营文件夹

- 4、工作周报（日报）——以个人为单位，每天工作内容，形成日报（周报）。

- 5、整体规划——最初的计划，设想，系统如何开发等等整体规划

- 6、会议记录